|  | Документ подписан |
| --- | --- |
|  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| П А С П О Р Т | Руководитель проекта - Соколов Михаил Александрович |
| регионального проекта |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| «Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики"» | Сертификат: 6d04e5d8318c10d2915072394b76a7ad |
|  | Владелец: Соколов Михаил Александрович |
|  | Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025 |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 08.05.2024 |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 08.05.2024 |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2024) |  |  |
| Куратор регионального проекта | Григорьева Марина Андреевна | Председатель |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Соколов Михаил Александрович | Первый заместитель председателя комитета |  |  |
| Администратор регионального проекта | Соловьева Александра Андреевна | Главный специалист |  |  |
| Целевые группы | Молодежь (возраст 14-35 лет) |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"» |
| 1.1. | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после завершения реконструкции | РП | Единица | 0 | 2022 | 1 |
| 2. | Задача «Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный"» |
| 2.1. | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта | РП | Единица | 0 | 2022 | 8 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"» |
| 1.1. | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после завершения реконструкции | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 2. | Задача «Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный"» |
| 2.1. | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" |
| 1.1. | Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | X | Единица | 0 | 2022 | 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Региональный | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после завершения реконструкции |
| 1.1.1. | В д. Кошкино уч. №1 на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены работы по реконструкции здания в целях увеличения площади пространств, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |
| 2. | Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" |
| 2.1. | Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" | X | Единица | 0 | 2022 | 8 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Региональный | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта |
| 2.1.1. | В д. Кошкино на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" проведены работы по капитальному ремонту в целях поддержания и восстановления зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | 75 847,82 | 75 847,82 |
| 1.1. | Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | 75 847,82 | 75 847,82 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 75 847,82 | 75 847,82 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" | 23 800,00 | 23 800,00 |
| 2.1. | Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" | 23 800,00 | 23 800,00 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 23 800,00 | 23 800,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 99 647,82 | 99 647,82 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 99 647,82 | 99 647,82 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |
| --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект «Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики"» (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | 0,00 | 0,00 |
| Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" |
| 1.1. | Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 847,82 |
| 2. | Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" |
| 2.1. | Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,00 |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 647,82 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
|  | к паспорту регионального проекта |
|  | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" |

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" |
| 1.1. | Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Григорьева Марина Андреевна - Председатель | X | X | X | 75 847,82 | Распоряжение В д. Кошкино уч. №1 на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены работы по реконструкции здания в целях увеличения площади пространств, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |
| 1.1. | Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Григорьева Марина Андреевна - Председатель | X | X | X | 75 847,82 | Распоряжение В д. Кошкино уч. №1 на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены работы по реконструкции здания в целях увеличения площади пространств, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |
| 1.1.К.1. | Заключен государственный контракт на проведение работ по корректировке проектной документации | X | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.4. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Государственный контракт |
| 1.1.К.2. | В комитет по молодёжной политике Ленинградской области предоставлен отчёт о ходе выполнения работ по завершению реконструкции за I квартал 2024 года | X | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.3. | В комитет по молодёжной политике Ленинградской области предоставлен отчёт о ходе выполнения работ по завершению реконструкции за II квартал 2024 года | X | 05.07.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.6. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.4. | Выполнены работы по корректировке проектной документации | X | 30.07.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.5. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Акт приёма-передачи |
| 1.1.К.5. | Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию | X | 30.08.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.8. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | В комитет по молодёжной политике Ленинградской области предоставлен отчёт о ходе выполнения работ по завершению реконструкции за III квартал 2024 года | X | 07.10.2024 | 1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.7. | Внесены изменения в государственную программу «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в части финансирования объекта | X | 21.10.2024 | 1.1.К.5. | 1.1.К.8. | Григорьева Марина Андреевна | X | X | X | X | Постановление |
| 1.1.К.8. | Проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на завершение реконструкции объекта | X | 20.11.2024 | 1.1.К.5. | 1.1.К.9. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Государственный контракт |
| 1.1.К.9. | Строительный объект передан подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ | X | 27.12.2024 | 1.1.К.8. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Акт приёма-передачи |
| 1.1.1. | Реконструкция здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Лазуткин Виталий Витальевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г.п. Морозовское, д Кошкино | Человек | 220 | 0,00 | Акт приёма-передачи |
| 2. | Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" |
| 2.1. | Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Григорьева Марина Андреевна - Председатель | X | X | X | 23 800,00 | Распоряжение В д. Кошкино на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" проведены работы по капитальному ремонту в целях поддержания и восстановления зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |
| 2.1. | Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Григорьева Марина Андреевна - Председатель | X | X | X | 23 800,00 | Распоряжение В д. Кошкино на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" проведены работы по капитальному ремонту в целях поддержания и восстановления зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |
| 2.1.К.1. | В комитет по молодежной политике Ленинградской области предоставлен отчет о ходе выполнения работ по проектированию работ по капитальному ремонту за 1 квартал 2024 года | X | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.2. | Проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя на разработку проектной документации. Заключен государственный контракт | X | 05.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Государственный контракт |
| 2.1.К.3. | В комитет по молодежной политике Ленинградской области предоставлен отчет о ходе выполнения работ по проектированию работ по капитальному ремонту за 2 квартал 2024 года | X | 05.07.2024 | 2.1.К.1. | 2.1.К.5. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.4. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт комплекса объектов | X | 30.09.2024 | 2.1.К.1. | 2.1.К.6. | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.5. | В комитет по молодежной политике Ленинградской области предоставлен отчет о ходе выполнения работ по проектированию работ по капитальному ремонту за 3 квартал 2024 года | X | 07.10.2024 | 2.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.6. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектные работы на капитальный ремонт | X | 29.11.2024 | 2.1.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Заключение |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО «Многофункциональный центр «Молодежный» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Лазуткин Виталий Витальевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г.п. Морозовское, д Кошкино | Человек | 220 | 0,00 | Акт приёма-передачи |